# Informe del Sprint 3

Automatización de pruebas de la API de cadetería

Proyecto: Especialización en Herramientas de Testing (TAP)
Equipo: QualityTech Solutions — Basauri Augusto, Garnica German, Medina Jorge, Vallejo Leandro
Herramienta: Postman + Newman
Sistema bajo prueba: API REST del sistema de cadetería (Java 21 / Spring Boot 3.3.5, MySQL)
Fecha: 2026-10-27

## Resumen ejecutivo

En el Sprint 3 se tomó la colección manual del Sprint 2 —15 casos sobre 5 endpoints de la API REST de cadetería— y se la convirtió en una suite automatizada y repetible con Postman + Newman, con reportes HTML/JSON y ejecución continua en GitHub Actions.

Resultado: la suite pasó de 35 a 90 aserciones por ejecución, sumó chequeos globales (tiempo de respuesta, Content-Type y formato estándar de error), quedó repetible gracias a un paso de limpieza final y se ejecuta sin intervención manual. Validación medida el 2026-10-27 contra el mock del contrato: 19 requests, 90 aserciones, 0 fallos, 1685 ms en total y 3 ms de respuesta promedio.

# 1. Documento de optimización

## 1.1 Punto de partida (colección del Sprint 2)

18 requests (15 casos + P1, P2, P3), 18 scripts de test.

35 aserciones en total; cada caso de error repetía a mano las mismas verificaciones.

Credenciales y URL dentro de la colección; ids inexistentes escritos a mano en los casos 08 y 14.

El caso 10 cambiaba el estado del cadete a DESCONECTADO y no lo restauraba: una segunda ejecución partía de un estado distinto.

Sin límite de tiempo de respuesta ni verificación del formato de error en todos los requests.

Ejecución manual desde Postman.

## 1.2 Cambios realizados

| # | Cambio | Justificación técnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chequeos a nivel de colección: tiempo de respuesta, Content-Type JSON y formato estándar de error (status/error/codigo/message) | Se escriben una vez y se aplican a los 19 requests; antes no existían. Detecta regresiones de contrato sin tocar cada caso |
| 2 | Aserciones nuevas: expiresAt (01), nombre y apellido (04), mismo cadete (10), número de pedido (13) | Verifican el contenido de la respuesta, no solo el código HTTP |
| 3 | Chequeo de que la respuesta no expone la contraseña (04 y 07) | Control de seguridad barato sobre datos del cadete |
| 4 | Paso Z1 de limpieza: restaura el estado del cadete a LIBRE | La suite queda repetible; el pipeline no depende del estado anterior |
| 5 | Variables idInexistente y maxMs | Sin valores fijos en los casos; el umbral de tiempo se ajusta por entorno |
| 6 | Credenciales y URL en archivos de entorno (local y ci) | La misma colección corre en la máquina de cada integrante y en el pipeline |
| 7 | Newman + reporters HTML/JSON, scripts npm y workflow de GitHub Actions | Ejecución y reportes sin intervención manual |
| 8 | Resumen automático (scripts/resumen.js) | Resultados visibles en la pestaña del workflow sin abrir el reporte |

## 1.3 Medición antes / después

| Métrica | Antes | Después |
| --- | --- | --- |
| Requests | 18 | 19 (se suma Z1) |
| Casos de prueba | 15 | 15 |
| Aserciones por ejecución | 35 | 90 |
| Chequeos de tiempo de respuesta | 0 | 19 |
| Verificaciones de formato de error | 0 (cada caso verificaba codigo a mano) | 10 (una por cada respuesta de error, definidas una sola vez) |
| Valores fijos en los casos | 2 ids + credenciales | 0 |
| Estado del sistema tras ejecutar | modificado (estado del cadete) | restaurado |
| Pasos manuales para ejecutar y reportar | abrir Postman, importar, correr, armar el reporte a mano | 0 (npm test o push al repositorio) |

## 1.4 Ejecución medida (Newman, 2026-10-27)

| Métrica | Antes (Postman manual) | Después (Newman) |
| --- | --- | --- |
| Tiempo para ejecutar y obtener el reporte | ~10–15 min (importar, correr los 18 requests y armar el reporte a mano) | ~1,7 s de ejecución; los reportes HTML y JSON se generan solos |
| Tiempo de respuesta promedio de la API | no se registraba | 3 ms (mín 1 ms, máx 30 ms) |
| Casos aprobados / fallidos | 15/15 aprobados (revisión manual, sin reporte) | 15/15 aprobados · 90/90 aserciones · 0 fallos |

Nota: los valores de la columna «después» son reales y medidos contra el mock del contrato (19 requests, 90 aserciones, 0 fallos, 1685 ms en total). El mock valida que la suite y el pipeline funcionan, pero no describe el rendimiento de la API real: esos tiempos deben re-medirse contra el backend (job api-real) y promediar 3 corridas. Los valores «antes» son estimaciones del trabajo manual del Sprint 2.

# 2. Automatización completa funcional

La colección Postman «Instituto - Suite automatizada API cadetería (Sprint 3)» contiene 19 requests: 15 casos (5 endpoints × 3 casos), 3 pasos de preparación (P1–P3) y 1 de limpieza (Z1). Corre completa y en orden con Newman y no necesita intervención manual.

## Cobertura de la suite

| Endpoint | Casos |
| --- | --- |
| POST /api/auth/login/cadete | 01 OK · 02 401 CREDENCIALES_INVALIDAS · 03 400 VALIDACION |
| GET /api/cadetes/me | 04 OK · 05 401 NO_AUTENTICADO · 06 401 token vencido |
| GET /api/admin/cadetes/{id} | 07 OK · 08 404 NO_ENCONTRADO · 09 403 SIN_PERMISO |
| PATCH /api/cadetes/me/estado | 10 OK · 11 400 VALIDACION · 12 401 NO_AUTENTICADO |
| GET /api/pedidos/me/{id} | 13 OK · 14 404 NO_ENCONTRADO · 15 403 SIN_PERMISO |

P1 y P2 inician sesión (admin y cadete) y guardan tokens; P3 obtiene el id de un pedido del historial; Z1 restaura el estado del cadete a LIBRE. Chequeos globales de colección: tiempo de respuesta < maxMs (1500 ms por defecto), Content-Type JSON y, en las respuestas de error, formato estándar status / error / codigo / message.

## Scripts npm

| Script | Qué hace |
| --- | --- |
| npm run mock | Levanta mock/server.js (servidor simulado del contrato) |
| npm test | Newman contra la API real (entorno local), reportes HTML/JSON |
| npm run test:ci | Newman contra el mock (entorno ci), reportes HTML/JSON |
| npm run resumen | Arma el resumen en Markdown a partir de reportes/reporte.json |

## Ejecución

git clone <URL-del-repositorio>

cd <carpeta>

npm install

# Contra la API real (levantarla antes, con la carga de demostración):

npm test

# Contra el mock (sin backend):

npm run mock      # en una terminal

npm run test:ci   # en otra

# Resumen en consola:

npm run resumen

# 3. Configuración CI/CD

El workflow .github/workflows/tests.yml se dispara en cada push a main, en cada pull request y a pedido (workflow_dispatch). Tiene dos jobs.

## Job 1 — suite-contra-mock (corre siempre)

actions/checkout@v4 y actions/setup-node@v4 (Node 20).

npm install.

Levanta el mock (nohup node mock/server.js) y espera el health check /actuator/health.

Ejecuta la colección con Newman (npm run test:ci).

Genera el resumen (npm run resumen) aunque haya fallos (if: always()).

Sube reportes/ y mock.log como artifact «reportes-mock».

## Job 2 — api-real (corre contra el backend real)

Se activa al definir la variable del repositorio BACKEND_REPO (y el secreto BACKEND_TOKEN si el repositorio es privado). Levanta MySQL 8.0 como service, compila el backend con Maven (actions/setup-java@v4, Java 21), lo arranca apuntando a MySQL y ejecuta la misma colección, subiendo reportes/ y api.log como artifact «reportes-api-real».

# 4. Reportería

Reporters de Newman: cli, htmlextra y json.

Salidas: reportes/reporte.html (visual) y reportes/reporte.json (datos).

scripts/resumen.js lee el JSON, calcula requests, aserciones, duración y tiempo promedio, y lo imprime como tabla Markdown; en GitHub Actions también lo agrega a $GITHUB_STEP_SUMMARY.

En el pipeline, los reportes quedan como artifacts de cada ejecución (pestaña Actions).

## Evidencia de la ejecución automática (2026-10-27)

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Requests ejecutados | 19 |
| Aserciones | 90 OK / 0 fallidas |
| Duración total | 1685 ms |
| Tiempo de respuesta promedio | 3 ms |
| Resultado | Sin fallos |

# 5. Bitácora actualizada

| Fecha | Integrante | Tarea | Decisión / problema | Resolución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-27 | Basauri Augusto | Consolidar la colección y agregar chequeos globales | Los 15 casos de error repetían a mano las mismas verificaciones y no había control de tiempo, Content-Type ni formato completo del error | Chequeos a nivel de colección (tiempo, Content-Type, formato de error) + aserciones de contenido nuevas |
| 2026-10-27 | Garnica German | Workflow de GitHub Actions | Ejecutar la suite sin depender del backend en cada push, y contra la API real solo cuando esté disponible | tests.yml con dos jobs: suite-contra-mock (siempre) y api-real (se activa con BACKEND_REPO, levanta MySQL + backend) |
| 2026-10-27 | Medina Jorge | Mediciones antes/después y documento de optimización | Mostrar el impacto con números (aserciones, pasos manuales, repetibilidad) | docs/optimizacion.md con tabla antes/después (35 → 90 aserciones, 0 → 19 chequeos de tiempo, 0 pasos manuales) |
| 2026-10-27 | Vallejo Leandro | README, reportes y prueba desde cero | Que cualquier integrante (o el evaluador) pueda clonar y correr todo sin contexto previo | README con ejecución desde cero, scripts/resumen.js y validación de instalación limpia contra el mock |

## Decisiones técnicas

Credenciales y URL en archivos de entorno (local y ci) y no en la colección: pm.variables.get resuelve entorno + colección.

Tokens e ids como variables de colección; no definirlos en el entorno, porque el valor del entorno tiene prioridad y pisaría lo que guardan los scripts.

Chequeos transversales (tiempo, formato, seguridad) como reglas globales de colección, no repetidos por caso.

Ejecución contra mock en el pipeline para validar la suite sin el backend; la API real corre en el job api-real.

Umbral de tiempo (maxMs) e ids inexistentes (idInexistente) parametrizados, sin valores fijos en los casos.

Paso Z1 de limpieza para que la suite sea repetible.

## Problemas resueltos

| Problema | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| Una segunda ejecución fallaba o partía de un estado distinto | El caso 10 cambiaba el estado del cadete a DESCONECTADO y no lo restauraba | Paso Z1 que restaura el estado a LIBRE al final |
| Un token guardado por un script aparecía vacío o pisado | Prioridad de variables en Postman: el valor del entorno pisa al de la colección | Tokens e ids solo como variables de colección, sin definirlos en el entorno |
| Los casos 08 y 14 tenían ids inexistentes escritos a mano | Ids fijos dentro del request | Variable idInexistente reutilizada en ambos casos |
| Ejecutar y reportar a mano era lento y propenso a error | Postman manual + armado del reporte a mano | Newman con reporters cli/htmlextra/json; npm test; scripts/resumen.js |
| No había forma de validar la suite sin el backend | Dependencia del backend real | Mock del contrato (mock/server.js) que corre en el job suite-contra-mock |

# 6. Repositorio Git

Todo el trabajo está versionado y el README documenta el uso. Estructura del repositorio:

| Ruta | Qué es |
| --- | --- |
| postman/coleccion-cadeteria.postman_collection.json | Colección: 15 casos + P1–P3 + Z1 |
| postman/entorno-local.postman_environment.json | URL de la API y usuarios de prueba (local) |
| postman/entorno-ci.postman_environment.json | Lo mismo para el pipeline |
| .github/workflows/tests.yml | Pipeline de integración continua |
| mock/server.js | Servidor simulado del contrato de la API |
| scripts/resumen.js | Arma el resumen de resultados a partir del reporte JSON |
| docs/ | Documento de optimización, bitácora y análisis |
| reportes/ | Se genera solo (no se versiona) |

## Requisitos

Node.js 20 o superior.

La API levantada en http://localhost:8080 con la carga de demostración (admin, cadete 30111222 y pedidos de ejemplo), o el mock incluido.

## .gitignore

node_modules/

reportes/

*.log

# 7. Análisis

## ¿Qué mejoraron?

Más y mejores aserciones: de 35 a 90 por ejecución; se pasó de validar solo el código HTTP y el codigo de error a verificar contenido (expiresAt, nombre/apellido, número de pedido) y que no se expone la contraseña (04 y 07).

Chequeos que antes no existían y ahora se aplican a todos los requests: tiempo < maxMs, Content-Type JSON y formato estándar de error (19 verificaciones de tiempo y 10 de formato definidas una sola vez).

Ejecución sin pasos manuales: npm test o un push dispara todo y genera reportes HTML/JSON más un resumen.

Suite repetible: Z1 restaura el estado del cadete y el sistema queda igual antes y después.

Parametrización y portabilidad: ids y credenciales fuera de los casos; entornos separados local y ci.

Integración continua: el workflow corre en cada push/PR y un fallo deja el pipeline en rojo.

## ¿Qué costó más?

Que la suite dependa de la carga de demostración y del orden de ejecución (P1–P3 antes de los casos; el caso 06 asume una sola sesión por cadete).

Levantar el backend con MySQL dentro del pipeline (job api-real): compilar con Maven, arrancar MySQL y esperar a que el backend responda.

La prioridad de variables en Postman: una variable de entorno vacía pisa el valor que guarda un script; costó depuración entender por qué un token aparecía vacío.

## ¿Qué aprendieron de la automatización?

Probar a mano no es lo mismo que mantener infraestructura de pruebas: la colección pasó a ser código que se versiona, se revisa y se mantiene.

Qué automatizar y qué no: los chequeos transversales rinden más como reglas globales que repetidas por caso; el orden y los datos de prueba son parte del diseño.

Un pipeline en rojo evita que un error llegue a producción: cada push/PR re-ejecuta los 15 casos y bloquea la integración ante regresiones.

El valor de un mock para desacoplar la validación de la suite de la disponibilidad del backend.

# Anexo A. Resumen de ejecución (consola)

## Resultado de la suite de pruebas (Newman)

| Métrica | Valor |

|---|---|

| Requests ejecutados | 19 |

| Aserciones | 90 OK / 0 fallidas |

| Duración total | 1685 ms |

| Tiempo de respuesta promedio | 3 ms |

Sin fallos.